软件项目人天量化诚意报价表

（婚恋小程序项目）

一、定价规则说明

本报价采用行业标准三分量化定价法，分项合计 = 客观生产成本 × 1.18（含12%基础经营利润 + 6%运营风险补偿）。

需求对接岗与产品设计岗打包合计收取500元，差额让利全部计入高级开发岗。各阶段付款完成度均为100%。

数据依据：CSBMK2025软件造价基准、人社部IT岗位薪酬均值。

二、人天量化报价明细表

| 项目明细 | 基准单价 (元/人天) | 数量 (人天) | 客观生产 成本(元) | 基础经营 利润12%(元) | 运营风险 补偿6%(元) | 分项合计 (元) | 我方诚意 报价(元) | 付款 完成度 | 交付周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人力·需求对接岗 | 420 | 2 | 840.00 | 100.80 | 50.40 | 991.20 | 打包合并计费 | 100% | 项目全程 | 需求调研、业务梳理、需求对齐、文档确认 |
| 人力·产品设计岗 | 520 | 2 | 1040.00 | 124.80 | 62.40 | 1227.20 | 打包合并计费 | 100% | 1-2天 | 周期取决于客户配合度，输出原型+详细设计方案，需求冻结，变更单独计费 |
| 人力·高级开发岗 | 680 | 6 | 4080.00 | 489.60 | 244.80 | 4814.40 | 整体让利 | 100% | 6天 | 含项目全部开发工作，交付完整可编译源码 |
| 人力·交付运维岗 | 380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0（赠送） | 100% | — | 项目周期内全程运维保障免费赠送 |
| 办公均摊成本 | 80 | 6 | 480.00 | 57.60 | 28.80 | 566.40 | 整体让利 | 100% | 随开发周期 | 场地、设备、网络、工具等刚性配套成本，无额外加价 |
| 项目合计 | — | — | 6440.00 | 772.80 | 386.40 | 8500.00 | 3500.00 | 100% | — | 市场标准总价8500元；需求对接+产品设计打包收取500元，剩余让利全部计入开发岗，特惠总价3500元 |

三、补充说明

1. 后台开发赠送说明：

本次报价人力范围不含管理后台开发，后台开发为项目附赠服务，不计入本报价的人天与成本核算。

2. 上线流程赠送说明：

上线部署流程同步赠送，上线交付进度取决于客户资质完备情况。小程序主体资质、账号由客户自行准备。

3. 增值配套服务赠送：

赠送ICP/EDI经营许可证资质代办（市场价值4500元）；可选择半年代运营上线服务，我方有权审核全部运营内容。