软件项目人天量化诚意报价表（婚恋小程序项目）

| 婚恋小程序项目 · 人天量化诚意报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定价规则：采用三分量化定价法，分项合计=客观生产成本×1.18（12%基础利润+6%风险补偿）。需求对接+产品设计打包收500元，差额让利计入开发岗，各阶段付款完成度100%。数据依据：CSBMK2025软件造价基准、人社部IT薪酬均值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目明细 | 基准单价 (元/人天) | 数量 (人天) | 客观生产 成本(元) | 基础经营 利润12%(元) | 运营风险 补偿6%(元) | 分项合计 (元) | 我方诚意 报价(元) | 付款 完成度 | 交付周期 | 备注 |
| 人力·需求对接岗 | 420 | 2 | 840.00 | 100.80 | 50.40 | 991.20 | 打包合并计费 | 100% | 项目全程 | 需求调研、业务梳理、需求对齐、文档确认 |
| 人力·产品设计岗 | 520 | 2 | 1040.00 | 124.80 | 62.40 | 1227.20 | 打包合并计费 | 100% | 1-2天 | 周期取决于客户配合度，输出原型+详细设计方案，需求冻结，变更单独计费 |
| 人力·高级开发岗 | 680 | 6 | 4080.00 | 489.60 | 244.80 | 4814.40 | 整体让利 | 100% | 6天 | 含项目全部开发工作，交付完整可编译源码 |
| 人力·交付运维岗 | 380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0（赠送） | 100% | — | 项目周期内全程运维保障免费赠送 |
| 办公均摊成本 | 80 | 6 | 480.00 | 57.60 | 28.80 | 566.40 | 整体让利 | 100% | 随开发周期 | 场地、设备、网络、工具等刚性配套成本，无额外加价 |
| 项目合计 | — | — | 6440.00 | 772.80 | 386.40 | 8500.00 | 3500.00 | 100% | — | 市场标准总价8500元；需求对接+产品设计打包收取500元，剩余让利全部计入开发岗，特惠总价3500元 |
| 补充说明：后台开发为赠送项，不计入本报价人天与成本；上线流程同步赠送，交付进度取决于客户资质完备情况；赠送ICP/EDI经营许可证代办（价值4500元），可选半年代运营服务（我方审核运营内容）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上述表格为项目实例，折算为一个项目25个页面，平均每个页面（含功能）150元，后续增加新功能变更可约定此价格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |